様式第１号

中間前金払認定申請書

平成２９年１２月１０日

北茨城市長　　　　　　様

受注者　住　所　　　　北茨城市○○○○○○

商号又は氏名　㈱○○○○

代表者氏名　　代表取締役　○○○○

下記の工事について，中間前払金の申請をしたいので，要件を満たしていることの認定について履行報告書を添えて請求します。

記

| 工事名 | ○○市単道改第○号 道路改良工事 |
| --- | --- |
| 工事場所 | 北茨城市○○町○○地内 |
| 請負代金額 | 金２１，６００，０００円 |
| 前払金の額 （受領済額） | 金 ８，６４０，０００円 |
| 契約日 | 平成２９年８月２９日 |
| 工期 | 平成２９年８月３０日 ～平成３０年１月３１日 |
| 摘要 | 現在の進捗状況は、次のとおりです。 ・工期は、工程表の約55.8%を完了している。 ・当該工事に係る作業に要する経費（出来高金額）は、請負代金額の約57.0%です。 |

（下欄は市が記入します）

| 課長 | 課長補佐 | 係長 | 監督員 | 中間前払いの要件を 満たしていることを □認定する □認定しない |
| --- | --- | --- | --- | --- |